## Slide 1
Temat projektu:
Prosty system telekonsultacyjny
Autorzy:
Bartosz Sławianowski 117205
Bartosz Wysocki 117239

## Slide 2: Opis projektu
tworzymy program umożliwiający wielu ekspertom zdalną komunikację i manipulację zdjęć
przykład zastosowania: zdalna analiza graficznych wyników badań pacjenta przez grupę lekarzy, którzy nie mogą spotkać się w jednym miejscu

## Slide 3: Zakładana funkcjonalność
grupowy czat oraz przeglądanie zdjęć
komunikacja tekstowa
prosta manipulacja zdjęciami (zaznaczanie, obracanie, zmiana rozmiaru)
system kont użytkowników
archiwum sesji – możliwość pobrania i odtworzenia przebiegu dowolnej sesji, w której braliśmy udział

## Slide 4: Możliwe rozszerzenia
możliwość komunikacji głosowej (VoIP)
integracja z serwisami posiadającymi bazy danych chorób itp. w celu szybkiego dostępu do informacji

## Slide 5: Planowana architektura systemu

## Slide 6: Wykorzystywane technologie
przez wszystkich znana i lubiana Java!
do stworzenia interfejsu graficznego klienta - wbudowana biblioteka JavaFX
framework do aplikacji sieciowych - Netty
format serializacji danych przesyłanych pomiędzy serwerem, a klientem - Google Protocol Buffers

## Slide 7: Wykorzystywane narzędzia
IDE - IntelliJ IDEA
praca grupowa - Git
systemy operacyjne - Windows, MacOS X, Linux (serwer)

## Slide 8: Harmonogram prac
TERMIN | FUNKCJONALNOŚĆ
21.03 | opracowanie wstępnej wersji protokołu (w formacie Protocol Buffers)
4.04 | prosty czat grupowy
11.04 | system kont użytkowników
9.05 | wrzucanie obrazków i manipulacja nimi
30.05 | zapisywanie sesji do archiwum i ich odtwarzanie

## Slide 9: Podział prac
protokół - wspólnie
klient - Bartosz Wysocki
serwer - Bartosz Sławianowski

## Slide 10: Przewidywane trudności i problemy
wdrożenie dodatkowej funkcjonalności (jeśli wystarczy czasu)
  komunikacja głosowa
    zapoznanie się z kodekami dźwięku
    znaczna rozbudowa serwera - strumieniowanie dźwięku poprzez TCP nie jest dobrym pomysłem